三月阶段报告

一、本阶段已完成的工作

本阶段主要完成了毕业设计前期准备、系统需求分析、总体设计以及部分后端开发工作。首先，对毕业设计任务书进行了认真分析，明确了课题“基于SpringBoot+Vue的养老院管理系统设计与实现”的研究目标、研究内容以及系统实现范围。在此基础上，通过查阅相关文献资料，对养老机构信息化管理系统的发展现状以及相关技术进行了初步了解，并完成了开题报告的撰写。同时完成了系统开发环境的搭建，包括JDK、Node.js、MySQL数据库以及IntelliJ IDEA、Visual Studio Code等开发工具的安装与配置，并对SpringBoot、Vue、Element-Plus等相关技术进行了学习与实践，为系统开发做好准备。

通过结合养老院日常管理的业务流程，我对系统功能需求进行了梳理，确定系统主要包括长者信息管理、护理服务管理、健康监测与医疗记录管理、入住与费用管理、家属互动与反馈管理、公告与活动管理以及权限管理等功能模块。同时对系统的安全性、稳定性以及可扩展性等非功能需求进行了分析。在系统设计阶段，完成了系统总体架构设计与数据库概念结构设计，系统整体采用前后端分离的开发模式，前端基于Vue框架实现用户界面，后端基于SpringBoot框架实现业务逻辑处理，数据库采用MySQL进行数据存储，并规划在部分数据访问频繁的场景中引入Redis缓存以提升系统性能。同时完成了系统功能结构图、数据流图以及数据库E-R图的绘制，并对系统主要数据实体及其关系进行了设计。

在完成系统设计工作的基础上，目前已经开始进行系统后端部分的开发。基于SpringBoot框架搭建了后端项目的基本结构，并完成了项目基础配置和数据库连接配置。根据前期数据库设计，创建了系统主要数据表结构，并通过MyBatis-Plus实现了基础的数据访问功能。目前已经实现了部分基础接口，包括用户登录和用户信息查询等功能，同时对RBAC权限模型进行了初步实现，建立了用户、角色与权限之间的基本关联结构，为后续权限控制功能的完善奠定了基础。

二、本阶段取得的阶段性成果

通过本阶段的工作，基本完成了毕业设计的前期准备以及系统设计部分的任务。首先完成了相关文献资料的查阅与整理，对养老院信息管理系统的发展情况以及系统开发所涉及的关键技术有了较为清晰的认识，并顺利完成了开题报告的撰写。其次完成了系统开发环境的搭建，并对系统开发所使用的主要技术框架进行了初步学习与实践。

在系统分析与设计方面，完成了系统需求分析工作，明确了系统需要实现的主要功能模块，并完成了系统总体架构设计与数据库概念结构设计。同时绘制了系统功能结构图、数据流图以及数据库E-R图等相关设计文档，为后续系统开发提供了重要依据。在此基础上，已经完成SpringBoot后端项目基础框架的搭建，并实现了部分基础功能接口，同时对权限管理模块的基本结构进行了实现，为下一阶段系统核心业务模块的开发奠定了基础。

三、目前存在的问题

在当前阶段的工作过程中，也遇到了一些需要进一步解决的问题。首先，在权限管理模块的设计与实现过程中，RBAC模型涉及用户、角色和权限之间的多层关联关系，其具体的权限控制逻辑仍需要进一步完善，以保证系统在不同用户角色下能够正确进行权限限制。其次，由于系统采用前后端分离的开发模式，在后续开发过程中需要对接口设计进行统一规范，以保证前后端之间的数据交互能够顺利进行。此外，系统功能模块较多，在后续开发过程中需要合理安排时间，逐步推进各模块的开发任务，并在保证系统功能实现的同时注意代码规范与系统稳定性。

四、下一阶段工作计划

下一阶段的工作将主要围绕系统核心功能模块的开发与实现展开。首先将进一步完善权限管理模块的功能，实现基于JWT的身份认证与接口访问控制机制，以保证系统访问的安全性。在此基础上，将逐步完成长者信息管理、护理服务管理、健康监测与医疗记录管理以及入住与费用管理等核心业务模块的后端接口开发，并对相关业务逻辑进行测试与完善。随后将逐步开展前端页面的开发工作，利用Vue和Element-Plus组件库构建系统界面，实现前后端之间的数据交互。通过不断完善各模块功能，逐步完成系统主要业务流程的实现，为后续系统测试与优化阶段做好准备。